黄石市2023年迎峰度夏电力需求侧

响应工作方案

按照国家发改委和省委、省政府关于能源安全供应保障的部署要求，为充分调动电力需求侧灵活调节能力，促进源网荷储一体化发展，保障全市电力供应安全可靠，服务经济社会发展。按照《湖北省电力需求响应实施方案（第三版）》要求，结合2023年迎峰度夏全市电力供需形势，制定本工作方案。

一、总体安排

据预测，2023年迎峰度夏期间，正常气象下预计全省最大用电负荷5000万千瓦；极端气象下最大用电负荷5250万千瓦，我市最大用电负荷将达286万千瓦。按照国家“需求响应能力达到最大用电负荷5%”的要求，坚持底线思维，组织全市储备14.3万千瓦以上电力需求侧响应资源。在预计全市电力供应可能出现缺口时，按照“安全有序、灵活可控、市场主导、降本增效”的原则，在不影响主要生产的前提下，分类有序组织开展电力需求侧响应工作。

二、资源储备

（一）挖潜用户优化生产负荷资源。建立具备7天内有调节用电负荷能力的电力用户资源池。积极做好分时电价政策宣传，指导有调节能力的用户，在尽可能不影响总体生产安排的基础上做好生产组织优化，减少高峰及尖峰时段用电需求，在削减电网高峰负荷的同时，服务企业降低用电成本。

（二）做好短期负荷响应资源储备。建立具备2天内有用电负荷调节能力的电力用户资源池。在预测到电网供应可能出现缺口时，组织用户临时调整生产安排，缓解用电缺口。

（三）组织负荷实时响应资源储备。建立具备15分钟内有用电负荷调节能力的电力用户资源池。以安装负荷控制装置的工商业用户、具有实时负荷调节能力的大用户、满足条件的负荷聚合商等为重点，当因突发因素造成电网出现临时供电缺口时，可通过负荷控制中心紧急降低用电负荷，弥补短时用电缺口。

三、组织实施

（一）扎实开展需求侧响应资源储备工作。各县（市、区）经信部门会同属地供电公司扎实开展负荷资源排查，按照国家“负荷侧响应能力达到最大用电负荷5%”要求，主动开展企业用能服务指导，做好需求侧响应资源储备，将各类需求侧响应资源落实到户，并制定本地区2023年迎峰度夏电力需求侧响应工作方案。各县（市、区）经信部门督促属地供电公司按照制定的2023年迎峰度夏电力需求侧响应方案与用户签订需求侧响应双边协议。

（二）规范做好需求侧响应实施工作。根据迎峰度夏时期电力供需实际，当电力供需存在缺口时，由国网黄石供电公司组织各级供电单位分类有序启动已签约的需求侧响应储备资源，一是当预测到未来一周可能出现用电缺口时，组织错峰生产负荷资源池用户提前调整生产安排，降低高峰负荷；二是当预测到2日后可能存在供电缺口时，组织短期负荷响应资源池用户临时调整生产安排，缓解供电缺口；三是当出现突发因素造成临时供电缺口时，由国网黄石供电公司通过负荷控制系统对实时响应资源池用户紧急压降负荷，实现负荷“快上快下”，确保电网安全。当电力供需实现平衡后，国网黄石公司应组织各地供电公司及时告知需求侧响应用户终止响应。

（三）及时做好需求侧响应资金结算工作。国网黄石供电公司应在每次需求侧响应结束后7个工作日内通过平台公示响应执行情况，及时处理异议，并于次月10日前将上一月度需求侧响应执行情况汇总后报市经信局备案。国网黄石供电公司应按照省发改委（省能源局）、省电力公司工作安排，有序组织需求侧响应资金发放。

四、工作保障

（一）完善工作机制。市、县两级经信部门牵头组织建立市、县两级电力需求侧响应工作机制，实现上下联动、政企协同，共同做好2023年迎峰度夏时期需求侧响应工作。

（二）加强监督指导。各县（市、区）经信部门应组织属地供电公司等单位，做好需求侧响应的全过程监督指导，及时协调实施过程中存在的困难和问题，确保响应过程规范有序，响应目标落实到位。

（三）严肃响应纪律。已签约参与需求侧响应的用户应按约定条款参与响应。严禁将可能危及人身安全、设备安全的负荷纳入需求响应范围。

（四）做好宣传引导。各县（市、区）要加强节约用电、分时电价、需求侧响应等方面政策的宣传培训，引导用户在迎峰度夏期间科学用电、合理用电，积极参与需求侧响应，要做好舆情跟踪监测，及时回应社会关切，为电力保供工作营造良好氛围。